兴仁街道2021年年度重点工作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **任务名称** | **任务目标** | **责任领导** | **责任部门** |
| 1 | 保障性安居工程 | 东谷山棚改完成公共基础设施建设，争取年底回迁安置上房。 | 宋超 | 工作专班 |
| 对光明花苑南北区、世纪花园、豫园、福霖嘉园一期等3个小区进行供暖管道改造。 | 赵亚军、关杭、  王超、周超 | 城乡建设办、社区管区 |
| 对富和园、松江花园、光明花园南区、富展小区等4个小区进行三供一业提升改造。 | 赵亚军、关杭、  王超、周超 | 城乡建设办、社区管区 |
| 2 | 城区增绿扩绿工程 | 配合做好西区中央公园建设工程，新建“口袋公园”5处、生态街巷5条，停车泊位100个。 | 宋 超 | 执法中队 |
| 3 | 基础设施提升工程 | 配合全面启动匡山路建设，配合做好兴国路、兴教路、大连路延伸工程和科技路贯通工程。 | 宋 超 | 执法中队 |
| 稳妥做好京台高速改扩建、八一热电工业蒸汽管网、济枣高铁兴仁沿线附着物清理工作。 | 王 超 | 城乡建设办 |
| 4 | 生活垃圾分类处理工程 | 因地制宜有序推进生活垃圾分类，加强分类设施投放，生活垃圾分类居民小区覆盖率达60%，建成3个垃圾分类示范小区，农村实现生活垃圾分类设施全覆盖，分类处理能力明显增强。 | 宋 超 | 环卫所 |
| 5 | 实施文化惠民工程 | 提升改造12个村居新时代文明实践中心；围绕庆祝建党100年，推出一批文艺精品力作；举办“每年每村一场戏”13场；大力倡导全民阅读，提升改造3个“农家书屋”，新建3个“城市阅读厅。 | 关 杭 | 宣传办 |
| 6 | 美丽宜居乡村建设工程 | 常态化开展农村人居环境整治“四季战役”。 | 陈建国 | 农业办 |
| 补齐农村基础设施短板，实施西曲柏等村内道路提升工程，完成曲柏前村新时代文明实践广场建设工程。 | 王 超 | 城乡建设办 |
| 7 | 生态环境修复工程 | 对21个小区进行雨污水管网改造。 | 王 超 | 城乡建设办 |
| 完成51.5亩匡山破损山体修复工程。 | 杨 鹏 | 工作专班 |
| 8 | 城市创建工程 | 以爱国卫生运动为抓手，全力抓好国家卫生城复审工作。提升健康社区水平，把光明、天安两个社区培育成健康细胞特色样板。发起国家级文明城创建攻势，利用三年时间，以全国文明城市、文明村居、文明家庭等创建为抓手，把光明社区创建成国家级文明社区，曲柏前村争创省级文明村，便民服务中心争创市级文明单位，不断提升文明品质。 | 关 杭 | 爱卫办 |
|  |  | 建设区级节地绿色生态公益性公墓1处。 | 种庆 | 工作专班 |
| 9 | 加强食品安全监管能力建设工程 | 完成不少于200批次食品抽检任务，不合格食品处置率100%；扎实推进“互联网+明厨亮灶”放心餐饮工程建设，接入监管平台餐饮服务单位不少于10家。 | 孙 芳 | 食安办  市场监管所 |