项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 枣庄高新区南石东村棚户区改造三期及井字峪片区安置房项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | [112]枣庄高新区国土住建局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | [112002]枣庄高新区国土住建局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 28,000 | 0 |  |  | 0 |  | 10 |  | - |  | 0.00 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 28,000 | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 项目绩效年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效 指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 项目产出（50分） | 数量指标 |  | 涉及拆迁户数 |  |  | ≥230(户) | 230(户) |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 |  | 回迁安置人口 |  |  | ≥3560人 | 3560人 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按时完成投资 |  |  | 按时 | 按时 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  |  | ≥90% | 90% |  | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算经费 |  |  | ≤28000万元 | 0万元 |  | 10 |  | 10 |  | 合同约定及财政拨付情况 |  |
|  | 项目效益（30分） | 经济效益 |  | 对经济增长的正向影响程度 |  |  | ≥80% | 80% |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  | 拉动内需，推动经济平稳发展 |  |  | 是 | 是 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  | 废弃物排放是否符合标准 |  |  | 是 | 是 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 是否完善城市基础设施配套 |  |  | 是 | 是 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |