项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 张范街道横山口村南破损山体地质灾害治理工程施工及监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | 112002 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 枣庄高新区国土住建局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2300 | 2300 |  | 349.01 |  | 10 |  | 15.2% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 2300 | 2300 |  | 349.01 |  | 10 |  | 15.2% |  | 10 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效 指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 项目产出（50分） | 数量指标 |  | 山体修复治理面积 |  |  | 11.6公顷 | 11.6公顷 | 15.00 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 山体治理生态修复是否按时完成 |  |  | 按时 | 按时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 山体治理验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 山体治理经费成本指标 |  |  | 2300万元 | 349.01万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 项目效益（30分） | 经济效益 |  | 通过打造一批典型示范项目，推动服务业重点行业迅速发展，提升创新发展能力 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  | 项目完工后村民周边环境得到提升，道路通畅 |  |  | 是 | 是 | 10.00 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  | 大气质量得到了显著提升 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 山体治理修复后是否改善周边环境 |  |  | 是 | 是 | 10.00 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 |  | 周边村民满意率 |  |  | 95% | 95% | 10.00 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |