项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 市政、园林、路灯工程款及绿化养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  |  | [114]枣庄高新区综合执法局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | [114001]枣庄高新区综合执法局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7,000 | 7,000 |  | 2,519.35 |  | 5 |  | 36% |  | 1.8 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 7,000 | 7,000 |  | 2,519.35 |  | - |  | 36% |  | - |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |
| 项目绩效年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政、园林、路灯管理所工程款及绿化养护费 |  |  |  |  |  |  | 完善基础设施，改善城市的生态环境，提升城市品质。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效 指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 项目产出（50分） | 数量指标 |  | 市政园林路灯管理所工程及绿化养护项目数量 |  |  | ≥48个 | 48个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 市政园林路灯及绿化养护是否按时完成 |  |  | 按时 | 按时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 市政园林路灯及绿化养护工程质量 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 市政园林路灯及绿化养护工程款 |  |  | ≤7000万元 | 2519.35万元 | 15 |  | 15 |  | 项目建设指标已完成，因疫情原因，导致未完成付款指标值 |  |
|  | 项目效益（30分） | 社会效益 |  | 提高城市基础设施，美化人居环境 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  | 提升市容市貌，改善生态环境 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  | 提升城市品位、美化人居环境 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 |  | 社会公众对市政基础建设满意率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.8 |  |  |  |