附件

枣庄市高新区社会事务综合服务中心

2025年度民生实事一季度完成情况统计表

填报单位：                                 联系人：张延静              联系电话：0632-8690316

| 序号 | 惠民事项 | 具体内容 | 责任单位 | 一季度工作进展情况 | 存在问题 | 下步措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展“四好农村路”建设 | 修缮张范府前路6600平方米，完成农村公路养护里程120公里，路面状况改善8公里，持续推动农村道路提档升级。 | 社会事务中心 各街道 | 1.在省农村公路管理系统完成张范府前路6600平方米工程报送工作；2.正在开展120公里日常养护工作3.正在对接街道，推进8公里路面状况改善工程施工。 | 无 | 督促张范街道开展前期招投标工作 |
| 2 | 改善农村人居环境 | 实施“三清一改”村庄清洁行动“四季战役”，修缮辛庄村、小屯村等村庄道路，提升农村人居环境舒适度，因地制宜打造曲柏前村等一批和美乡村示范村。 | 社会事务中心 各街道 | 开展村庄清洁行动春季战役，对三个街道20个村抽查并进行问题反馈，街道已立行立改。 | 农村村容村貌是一个长期性的工作，需要资金保障。 | 持续开展村庄清洁行动四季战役，发现问题及时反馈街道立行立改 |
| 3 | 优化教育资源配置 | 推进教育资源扩容提质，高标准规划建设枣庄高新实验学校，开设45个教学班，预设2100个学位，全力打造多功能新型校园，促进教育资源均衡布局。 | 社会事务中心 置业集团 | 教学楼A、B、C二构植筋，二次结构上翻施工，墙体砌筑，实验楼四层施工，艺体楼一层施工综合信息楼筏板完成，剪墙施工，河道中段土石方开挖完成，操场基层碾压，雨水沟砌筑 | 无 | 无 |
| 4 | 实施城乡医保惠民计划 | 免除70周岁以上老人2025年度基本医疗保险参保费用，减免60-69周岁老年人50%的年度参保费用，增强60周岁以上老年群体抵抗因病致贫风险的能力。 | 社会事务中心 各街道 | 已完成2025年度全区60周岁及以上老年人城乡居民医保参保费用减免工作，减免费用367.3万元，受益12200人。 | 无 | 无 |
| 5 | 实施文体惠民工程 | 全年开展“一村一场戏”43场次，“一村一场电影”516场次，打通文化惠民“最后一公里”。改造提升公共体育设施，为3个村居、社区更换健身器材不少于20件；组织举办各类休闲体育赛事活动不少于10场，进一步提高群众健身热情。 | 社会事务中心 各街道 | 一季度开展“一村一场戏”演出6场，“一村一场电影”因天气寒冷一季度放映0场，按计划4月中下旬开展放映。组织开展体育赛事活动1场；对辖区公共室外健身设施开展巡检摸底工作。 | 无 | 按照年度计划开展好文化惠民实事。 |
| 6 | 提高残疾人 保障服务质量 | 为90名残疾人开展居家、日间照料及寄宿托养服务，为70名以上残疾儿童免费提供康复救助，为60名残疾人家庭进行无障碍改造。 | 社会事务中心 各街道 | 24年90名居家服务工作于3月31日结束。目前正在统计25年居家服务的名单；残疾儿童康复救助目前录入系统25名；无障碍改造工作正在统计名单。 | 无 | 无 |
| 7 | 开展就业创业 扩容提质行动 | 发放创业担保贷款不低于3000万元、稳岗扩岗专项贷款不低于6000万元；开展“枣庄学子企业行”2次，举办多样化招聘会8场，新增就业1000人以上；实施城乡公益性岗位扩容提质行动，新增城乡公益性岗位不少于226人。 | 社会事务中心 各街道 | 截至目前已完成创业担保贷款申请685万元，稳岗扩岗专项贷放款2671万元；开展“枣庄学子企业行”活动1次到辖区4家企业进行参观学习；举办线下招聘会3场，辖区50余家企业响应参加。新增就业完成325人；城乡公益性岗位扩容提质招聘将于下半年开始。 | 因无社保职能，新增就业数据获取困难。 | 一是持续做好政策宣传。对于创业担保贷款及稳岗扩岗专项贷政策通过开展座谈会及入企服务等活动，扩大惠企政策覆盖面。 二是做好群众就业保障相关工作。按照本年度招聘会开展计划，每月持续开展线上线下招聘活动，助力各群体就业。 |
| 8 | 优化社会救助服务 | 政府出资为1800名老年人购买银龄安康老年人意外伤害保险，为全区230名分散特困供养人员、53名经济困难失能老人提供上门照料服务，为全区80名困境、留守儿童提供关爱支持成长服务。 | 社会事务中心 各街道 | 召开全区“银龄安康行动”启动会议，做好全区购买银龄安康老年人意外伤害保险工作部署，对全区现有分散特困供养人员、经济困难失能老人进行摸排，2024年购买的困境、留守儿童提供关爱支持成长服务项目至3月份进行结项。 | 无 | 无 |
| 9 | 保障农村饮水安全 | 实施张范东村、张范西村、黑石岭村、汤庄村庄、大甘霖村等5个村居的供水管网提升改造工程，提升供水保障能力和供水水质，解决农村饮水安全问题。 | 社会事务中心张范街道 | 按照农村供水“户户通”和县域统筹的要求，已对所有村供水情况全面排查，建立了问题台账，正在聘请专业机构进行规划设计，力争6月底前完成所有村供水管网提升工程。 | 铺设维修管网、更换水表等需要大量资金，资金缺口较大 | 积极争取上级资金，对管网、水表等设施进行全面提升，全面实现农村供水“户户通”和县域统筹。 |